PROJECT CLOSEOUT & DOCUMENTATION

Phase 7 — Dự án phân tích A/B Test Cookie Cats (dời gate 30 → 40)

Người thực hiện: Xuân Quang   |   Vai trò: Senior Data Analyst   |   Ngày: 08/08/2026   |   Trạng thái: Đóng dự án

1. Mục đích tài liệu

Tài liệu đóng dự án (closeout) tổng kết toàn bộ hành trình phân tích A/B test Cookie Cats theo CRISP-DM, làm bản đồ tra cứu cho người tiếp nhận: đã làm gì qua từng phase, kết luận cuối, deliverables ở đâu, cách chạy lại, và những giới hạn/việc còn treo. Đây là điểm dừng chính thức của dự án — mọi phân tích và khuyến nghị đã hoàn tất ở Phase 6.

2. Kết luận & khuyến nghị (chốt)

Khuyến nghị: NO-GO — giữ nguyên gate tại level 30, không triển khai gate 40 (độ tin cậy > 95%).

Ba trụ bằng chứng • Retention D7: 19,02% (gate_30) vs 18,20% (gate_40) → −0,82pp (−4,3%), p = 0,0016 → BÁC BỎ H0 (vượt Bonferroni) • Retention D1: 44,82% vs 44,23% → −0,59pp, p = 0,075 → không khác biệt • Engagement (median rounds): 17 vs 16 → p = 0,051, bootstrap CI chứa 0 → không khác biệt • Segment: tác hại tập trung ở medium/heavy (core user); light gần như không đổi • Impact proxy (ARPDAU $0,10): ~818 user D7 mất/tháng /100K installs ≈ $2.454/tháng ≈ $29.448/năm

Logic một câu: dời gate không tăng engagement, không cải thiện D1, nhưng làm giảm D7 ở đúng nhóm giá trị — không có lợi ích nào để đánh đổi.

3. Hành trình CRISP-DM — tóm tắt từng phase

| Phase | Nội dung & kết quả chính |
| --- | --- |
| 1. Business Understanding | Xác định câu hỏi Go/No-Go, hypothesis H0₁₋₃, stakeholder mapping, scope & assumptions (PROJECT_CONTEXT.md). |
| 2. EDA + Data Quality | SRM check PASS (α=0,001), phát hiện 87 user zero-round-retained và 1 outlier 49.854 rounds; phân tích phân phối right-skew. |
| 3. Data Preparation | Dựng mart cookie_cats.mart_ab_test_base (90.188 rows) bằng SQL idempotent; 8 validation gate PASS; bắt & sửa bug chi-square thừa hệ số 2. |
| 4. Analysis | Kiểm định 3 hypothesis: D1 không khác biệt, D7 giảm có ý nghĩa (p=0,0016), engagement bằng nhau; segment HTE; business impact proxy. |
| 5. Visualization | Bỏ Power BI dashboard (dữ liệu tĩnh đã đóng — DEC-13); report Word + charts nhúng thay thế. |
| 6. Insights & Recommendation | Tổng hợp thành khuyến nghị NO-GO cho stakeholder; business impact benchmark ARPDAU $0,10; thông điệp theo 4 stakeholder. |
| 7. Delivery & Documentation | Closeout doc, cập nhật README + decision_log (14 ADR), executive 1-slide, rà reproducibility. |

4. Bản đồ deliverables

| Loại | File / vị trí |
| --- | --- |
| SQL scripts | sql/phase3_00_create_metadata.sql; phase3_01_build_mart_ab_test_base.sql; phase3_02_validation_queries.sql |
| Notebooks — EDA | notebooks/phase2_00 → phase2_04 |
| Notebooks — Analysis | notebooks/phase4_01_retention; phase4_02_Engagement; phase4_03_segment; phase4_04_business_impact |
| Reports Word | reports/CookieCats_Phase2_EDA_Data_Quality_Report.docx; Phase3_DataPrepare; Phase4_Hypothesis_Testing; Phase6_Insights_Recommend |
| Closeout doc | reports/CookieCats_Phase7_Closeout-Report.docx (tài liệu này) |
| Executive 1-slide | reports/CookieCats_Executive_Summary.html (mở bằng trình duyệt) |
| Charts | reports/phase2_*.png; phase4_g1..g4 (bản màu + _bw) |
| Docs quản trị | docs/decision_log.md (14 ADR); data_dictionary.md; preprocessing_checklist.md |
| Context & glossary | PROJECT_CONTEXT.md; Game Domain Glossary.docx; README.md |

5. Hướng dẫn tái lập (reproducibility)

Các bước để chạy lại dự án từ đầu:

1. Môi trường: tạo virtualenv, pip install -r requirements.txt (versions dùng “>=”, chưa pin cứng — pin lại nếu cần build cố định).

2. Dữ liệu: tải cookie_cats.csv từ Kaggle vào data/ (file gitignore, không commit).

3. Load raw: import CSV vào SQL Server bảng dbo.raw_ab_test — hiện làm THỦ CÔNG (Import Wizard/BULK INSERT); chưa có script tự động.

4. Build mart: chạy SQL theo thứ tự phase3_00 → phase3_01 → phase3_02 để dựng cookie_cats.mart_ab_test_base.

5. Notebooks: cấu hình .env (DB_SERVER, DB_NAME, DB_DRIVER, DB_TRUSTED_CONNECTION) rồi chạy notebooks theo thứ tự phase.

Điểm cần dọn dẹp (nợ kỹ thuật nhẹ):

Thiếu script load raw: bước 3 chưa tự động hóa — reproducibility gap duy nhất còn lại.

Naming: phase4_02_Engagement.ipynb viết hoa E, lệch convention lowercase của các notebook khác (minor).

(Đã xử lý) 2 file validation SQL trùng vai trò đã được xóa, folder sql chỉ còn 3 file phase3 chuẩn.

6. Các quyết định then chốt (tham chiếu decision_log)

Toàn bộ 14 ADR nằm ở docs/decision_log.md. Những quyết định định hình kết quả:

DEC-01: SRM dùng α=0,001 thay vì 0,05 — chống alert fatigue ở n lớn, power vẫn ≈100%.

DEC-03: chỉ loại 1 outlier (bot 49.854 rounds), giữ mọi user khác — minimum intervention.

DEC-07: cross-validate SQL ↔ Python cho mọi công thức thống kê — đã bắt bug chi-square thừa hệ số 2.

DEC-09/10: Chi-square + Cohen's h + CI cho retention; Mann-Whitney + bootstrap cho engagement; đọc dưới Bonferroni 0,0167.

DEC-12: business impact bằng proxy retention D7 × benchmark ARPDAU, minh bạch giả định thay vì giả vờ chính xác.

DEC-13: bỏ Power BI dashboard vì dữ liệu tĩnh đã đóng — report thay thế.

7. Giới hạn & việc còn treo

Phạm vi thời gian: dữ liệu chỉ 14 ngày đầu — không kết luận được tác động dài hạn (D14+).

Doanh thu: không có revenue data; mọi con số tiền là proxy dựa trên benchmark, không phải đo trực tiếp.

Bản chất retention: đo lượt mở app, không nhất thiết là gameplay (working assumption từ Phase 3).

Open item — số heavy segment: chart phase4_g3 hiển thị heavy ≈ −0,8pp trong khi text ghi −1,27pp; cần đối chiếu notebook phase4_03 để chốt con số chuẩn (không đổi kết luận; đã quyết định không block delivery — xem DEC-11).

SRM ở α chuẩn: SRM đạt ở ngưỡng dự án (0,001) nhưng “fail” ở 0,05; khuyến nghị theo dõi split chặt hơn ở test sau.

8. Đề xuất bước tiếp theo (nếu dự án tái khởi động)

Thử vị trí gate trung gian (ví dụ level 35) hoặc soft gate thay vì hard gate, trong A/B test mới.

Bổ sung đo doanh thu để đánh giá trực tiếp monetization, thay vì proxy.

Nếu có phiên bản live (data refresh): cân nhắc build Power BI dashboard để theo dõi liên tục.

Dọn nợ kỹ thuật ở mục 5 trước khi bàn giao ra ngoài team.

— Kết thúc dự án phân tích A/B Test Cookie Cats —